电商工作台 整体布局与设计（详细版）

铜龙电商 · 小龙虾平台

Feature Name: ecom-workbench

Updated: 2026-09-27

Status: 设计稿（待确认后进入实施）

Feature Name: ecom-workbench

Updated: 2026-09-27

Status: 设计稿（待确认后进入实施）

本文件是电商工作台的完整布局与设计文档，合并并细化了同目录的 requirements.md 与 design.md。实施以此文件为准。

# 0. 文档说明

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品 | 铜龙电商 · 小龙虾平台 |
| 新增分区 | 电商工作台（与短剧工作台并列） |
| 定位 | 自用电商内容工作台：采集下载、素材处理、AI 生成、搬家铺货、合规检测、多店铺与批量任务 |
| 不做 | 完整 ERP 的订单、库存、财务、发货核算（按需对接外部工具或平台后台） |
| 平台策略 | 全量走平台官方开放接口 + 店铺授权 |
| 目标平台 | 淘宝、抖音小店、拼多多、快手小店、跨境 TikTok Shop |
| 源平台 | 1688、淘宝、拼多多 |
| 量级 | 单批铺货几十到几百个商品 |
| 关键能力 | 一键铺货、批量改价、批量上下架、定时上架、店群多店聚合、合规检测 |

# 1. 背景与目标

## 1.1 背景

当前小龙虾以短剧工作台为核心，已具备生成适配器（BYOK）、画布流水线、资产库、参考图机制与技能引擎。电商运营侧需要一条「采集货源商品 → 加工素材 → 铺货上架」的流水线，替代人工复制粘贴与在多平台后台之间反复切换。

## 1.2 产品定位

电商工作台是集成在小龙虾内的第二个工作分区，与短剧工作台共享底层能力，导航与数据命名空间相互隔离。

## 1.3 目标

打通「采集 → 处理 → 生成 → 上架」的闭环，单平台先跑通，再横向扩平台。

支持批量与定时作业，适配几十到几百量级的铺货。

支持多店铺聚合（店群），一个工作台管理多平台多店铺。

内建合规检测，上架前拦截违禁词、侵权与重复铺货风险。

复用短剧的生成引擎与资产体系，避免重复建设。

## 1.4 非目标

不实现完整 ERP：订单、库存、财务、打单发货核算不在本工作台范围。

不实现仓储（WMS）与物流面单系统。

不以绕过平台规则的方式获取数据或上架。

## 1.5 参照产品与能力来源

| 参照 | 借鉴能力 |
| --- | --- |
| 盘古上货 | 跨境上货、批量搬运 |
| 甩手工具箱（甩手掌柜系列） | 抓取商品、店铺复制、抓取图片、制作数据包、主图视频、上货助理、下单助手 |
| 癞蛤蟆电商工具箱 | 数据分析、竞品监控、关键词优化、店铺诊断、批量操作 |
| 至尊宝电商工具箱 | 批量铺货与商品管理 |
| 牛牛搬家 / 妙手 / 智淘分销 / 贝塔上货 | 采集上货一体、整店搬家、批量改价改库存、重复铺货检测、店群管理 |
| 聚水潭 ERP / 极速上货 | 一键铺货、云商品库/图片库、批量改价、自动上下架、多平台对接、多店铺报表 |

# 2. 总体布局

## 2.1 顶层分区

图 1 顶层分区：一个应用，两个工作台

小龙虾顶端提供工作台切换：短剧工作台 | 电商工作台。两个分区共享登录态、模型 Key 设置与资产库；导航项与数据命名空间分离。

## 2.2 电商工作台信息架构

图 2 电商工作台信息架构

电商工作台

├─ 首页              能力入口、店铺概览、待办任务、最近采集/铺货

├─ 采集下载

│   ├─ 链接采集       单商品链接 → 抓取商品

│   ├─ 整店采集       店铺地址 → 批量抓取

│   └─ 采集结果       待编辑列表、字段检查、批量入库

├─ 商品库

│   ├─ 商品列表       筛选、批量编辑、批量删除

│   ├─ SKU 管理       规格、价格、库存、条码

│   └─ 版本记录       关键字段修改历史

├─ 素材库             图片/视频、来源标注、关联商品、批量处理入口

├─ 图片工坊

│   ├─ 图片处理       抠图、白底、背景替换、去重、尺寸比例

│   ├─ 主图视频       图片转主图短视频

│   └─ 平台规格预设   淘宝 1:1、抖音 9:16、Amazon 白底 等

├─ AI 创作            商品图、场景图、详情页、模特图、带货视频

├─ 搬家铺货

│   ├─ 一键铺货       向导式：选品 → 选店 → 策略 → 预检 → 提交

│   ├─ 批量改价       公式改价、批量上下架

│   ├─ 上架节奏       每日条数、分时上架

│   └─ 铺货记录       结果、失败原因、重试

├─ 合规检测           违禁词、侵权、重复铺货、水印残留

├─ 店铺与授权

│   ├─ 店铺列表       平台、账号、授权状态

│   ├─ 店群分组       分组管理、跨店聚合视图

│   └─ 授权管理       重新授权、凭证状态

├─ 任务中心           采集/处理/生成/铺货/改价任务进度与重试

└─ 设置               模型 Key、存储、平台凭证入口

## 2.3 模块职责与首屏

| 模块 | 职责 | 首屏内容 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | 聚合入口与概览 | 五个能力卡（采集/图片工坊/AI 创作/搬家铺货/合规）、店铺概览、待办任务 |
| 采集下载 | 拉取商品与素材 | 地址输入框、源平台选择、采集进度、结果表 |
| 商品库 | 结构化商品数据 | 筛选栏、商品列表、批量操作栏 |
| 素材库 | 图片视频素材 | 瀑布流/表格、来源与关联商品、批处理入口 |
| 图片工坊 | 素材加工 | 素材选择、处理器列表、平台规格预设、预览 |
| AI 创作 | 生成电商素材 | 商品选择、生成类型、参考图、生成队列 |
| 搬家铺货 | 转换与上架 | 一键铺货向导、改价规则、铺货记录 |
| 合规检测 | 风险拦截 | 检测队列、命中详情、放行/拦截 |
| 店铺与授权 | 多店管理 | 店铺卡片、店群分组、授权状态 |
| 任务中心 | 作业跟踪 | 任务列表、进度、失败项与重试 |
| 设置 | 配置 | 模型 Key、存储、平台凭证说明 |

## 2.4 导航与路由映射

沿用小龙虾既有的视图路由机制（VIEWS 注册、renderView/go 分发）。电商分区新增视图键：

| 视图键 | 页面 |
| --- | --- |
| ecomHome | 电商首页 |
| ecomCollect | 采集下载 |
| ecomProducts | 商品库 |
| ecomAssets | 素材库 |
| ecomImage | 图片工坊 |
| ecomAi | AI 创作 |
| ecomPublish | 搬家铺货 |
| ecomCompliance | 合规检测 |
| ecomShops | 店铺与授权 |
| ecomTasks | 任务中心 |

# 3. 架构设计

## 3.1 分层架构

图 3 电商工作台分层架构

## 3.2 模块划分

图 4 模块划分与文件映射

| 层 | 模块 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | src/drama/ecom/*.js | 电商视图与交互，注册到既有外壳 |
| 应用 | 服务端业务编排 | 采集、图片处理、生成、铺货、改价、合规 |
| 调度 | 任务队列 + 调度器 | 并发控制、定时与分时、失败重试 |
| 适配 | 源/目标平台适配器 | 每平台一个实现，统一契约 |
| 引擎 | 复用短剧能力 | 生成适配器、画布、资产、参考图 |
| 数据 | 商品/素材/任务/凭证/规则 | 服务端持久化 + 前端缓存 |

## 3.3 与短剧工作台的复用与隔离

复用：

| 复用项 | 来源 |
| --- | --- |
| 资产转存与水合 | src/drama/project.js（toRef/hydrateRef/cacheRemote） |
| 本地资产库 | src/drama/project.js IndexedDB |
| 生成适配器 | src/drama/adapters/*.js、src/drama/config.js |
| 参考图机制 | src/drama/character.js 参考图链路 |
| 画布流水线 | src/drama/canvas.js |
| 技能流水线 | src/drama/skill.js（新增 planEcom） |
| 资产上传通道 | gate/server.py（/dian/api/drama/asset） |
| 登录会话 | gate 会话 |

隔离：电商数据的存储键、接口前缀、视图键均带 ecom 命名空间。

## 3.4 部署与反向代理

前端沿用静态站架构，经反向代理访问后端 /api 前缀。

后端沿用 Python 技术栈，承载业务编排、调度与适配器。

平台凭证与授权仅存服务端。

复用现有部署方式（同步静态文件 + 重启后端服务）。

# 4. 平台接入方案（官方 API）

图 5 平台接入：源平台 -> 电商工作台 -> 目标平台

## 4.1 源平台适配器

| 平台 | 开放平台 | 采集能力 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1688 | 阿里巴巴开放平台 | 商品详情、SKU、主图、详情 | 主要货源地 |
| 淘宝 | 淘宝开放平台 | 商品详情（自店或有授权） | 需应用与授权 |
| 拼多多 | 拼多多开放平台 | 商品详情（自店或有授权） | 需应用与授权 |

## 4.2 目标平台适配器

| 平台 | 开放平台 | 铺货能力 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 淘宝 | 淘宝开放平台 | 商品发布、改价、上下架 | 需应用与类目权限 |
| 抖音小店 | 抖店开放平台 | 商品发布、改价、上下架 | 需应用与类目资质 |
| 拼多多 | 拼多多开放平台 | 商品发布、改价、上下架 | 需应用与类目权限 |
| 快手小店 | 快手小店开放平台 | 商品发布、改价、上下架 | 需应用与类目权限 |
| 跨境 TikTok Shop | TikTok Shop Partner Center | 商品发布、改价、上下架 | 跨境，需开发者申请与区域权限 |

## 4.3 接入前提

在各平台开发者平台注册开发者账号。

创建应用并通过审核，申请所需权限点（商品读取/发布/修改）。

自用场景：用自有应用授权自有店铺；如平台要求服务商资质，按平台规则申请。

同步目标平台的类目树、运费模板与类目资质要求，作为铺货预检依据。

## 4.4 凭证与授权

应用级凭证（appkey/secret）与店铺级凭证（access_token/refresh_token）均加密存于服务端。

采用平台标准 OAuth 授权流程，授权回调写入店铺记录。

维护 token 刷新任务；刷新失败标记店铺为 expired 并提示重新授权。

前端仅展示授权状态，不接触原始凭证。

## 4.5 限流、配额与错误处理

按平台配置 QPS 与日调用配额，任务队列按平台限流。

请求失败按错误类型退避重试（网络错误重试，业务错误不重试）。

归一化错误码，映射为可读类别：类目资质缺失、违禁词、图片尺寸不符、SKU 不完整、限流、授权失效。

发布类接口采用异步结果获取（回调或轮询），任务记录远端 id。

## 4.6 适配器统一契约

图 6 适配器统一契约

源平台适配器：

fetchProduct(urlOrId, ctx) -> RawProduct

fetchShop(shopUrl, opts, ctx) -> AsyncIterable<RawProduct>

目标平台适配器：

fetchCategoryTree(ctx) -> CategoryNode[]

matchCategory(product) -> { categoryId, confidence }

mapFields(product, categoryId) -> { data, missing[] }

publish(data, shopAuth) -> { remoteId }

updatePrice(remoteId, price, shopAuth) -> void

setListing(remoteId, on, shopAuth) -> void

listListings(shopAuth, cursor) -> { items, cursor }

约束：新增平台只新增适配器实现，不改应用层。适配器以可注入方式注册，便于用 mock 做契约测试。

# 5. 数据模型

图 7 核心数据模型与关系

## 5.1 Product 商品

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | string | 本地主键 |
| title | string | 标题 |
| attributes | object | 属性键值对 |
| category | string | 本地类目 |
| price | number | 商品库源价 |
| stock | number | 商品库源库存 |
| skus | Sku[] | 规格列表 |
| mediaIds | string[] | 关联素材 |
| sourcePlatform | string | 来源平台 |
| sourceUrl | string | 来源地址 |
| status | enum | collect/pending/publishing/listed/error |
| versions | object[] | 关键字段修改前版本 |
| createdAt/updatedAt | number | 时间戳 |

## 5.2 Sku

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| id | 主键 |
| specs | 规格键值（如 颜色/尺码） |
| price | 价格 |
| stock | 库存 |
| barcode | 条码 |
| mediaId | 规格图 |
| enabled | 是否启用 |

## 5.3 MediaAsset 素材

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| id | 主键 |
| type | image / video |
| ref | asset: 引用或远端地址 |
| source | collect / ai / edit |
| linkedProductId | 关联商品 |
| platform | 来源或目标平台 |
| width/height | 尺寸 |
| createdAt | 时间戳 |

## 5.4 Shop 店铺

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| id | 主键 |
| platform | 平台标识 |
| account | 账号 |
| authRef | 服务端凭证引用 |
| status | normal / expired |
| groupId | 所属店群 |
| addedAt | 时间 |

## 5.5 ShopGroup 店群

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| id | 主键 |
| name | 分组名 |
| shopIds | 店铺列表 |
| note | 备注 |

## 5.6 Mapping 铺货映射

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| id | 主键 |
| sourcePlatform/targetPlatform | 源与目标平台 |
| categoryRules | 源类目 → 目标类目规则 |
| fieldPairs | 源字段 → 目标字段 |
| titleRules | 标题替换规则（B 端词 → C 端词、前后缀） |
| mediaRules | 素材处理规则（去重、尺寸） |
| updatedAt | 时间 |

## 5.7 PriceRule 改价规则

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| id | 主键 |
| name | 名称 |
| applyTo | source（改商品库源价）/ listing（改已上架商品） |
| base | cost / current |
| add | 固定加价 |
| percent | 百分比 |
| round | none / to9 / to99 / int |
| min/max | 夹取区间 |
| scope | 适用店铺/店群/类目 |
| updatedAt | 时间 |

## 5.8 Pacing 上架节奏

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| id | 主键 |
| perDay | 每日上架条数 |
| windowStart/windowEnd | 上架时间窗 |
| batchSize | 每批条数 |

## 5.9 Task 任务

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| id | 主键 |
| kind | collect/process/generate/publish/priceAdjust/listing |
| title | 标题 |
| scope | productIds / shopIds / groupIds |
| strategyRef | mappingId / priceRuleId / pacingId |
| schedule | mode（now/at/recurring）+ at/cron/window |
| retry | max + backoff |
| state | 见状态机 |
| progress | total/pending/running/success/failed |
| items | 每项：productId/shopId/state/remoteId/error/attempts |
| createdAt/startedAt/finishedAt/operator | 元数据 |

## 5.10 ComplianceReport 合规报告

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| productId | 商品 |
| hits | 类型/命中词/位置/等级 |
| verdict | pass / warn / block |
| checkedAt | 时间 |

# 6. 核心流程

## 6.1 店铺绑定与授权

图 8 店铺绑定与授权流程

在「店铺与授权」添加店铺，选择平台。

跳转平台授权页完成 OAuth，回调写入店铺凭证。

同步目标平台类目树、运费模板与类目资质要求。

店铺标记为 normal；授权过期标记为 expired 并提示重授权。

## 6.2 采集下载

图 9 采集下载流程

选择源平台，输入商品链接（单商品）或店铺地址（整店）。

创建 collect 任务，适配器按源平台拉取商品与素材。

结果进入「采集结果」待编辑列表，标注起批量、发货时效等关键字段。

校验通过的商品写入商品库与素材库；失败项记录原因并支持重试。

## 6.3 图片工坊

选择素材与目标平台规格。

执行处理器：抠图、白底、背景替换、去重（裁剪/调色/加边框）、尺寸比例、文案图。

生成新素材（保留原素材），回写商品关联。

去水印处理器标注仅适用于用户拥有版权的素材。

## 6.4 AI 素材生成

选择商品，组装参考图（主图与 SKU 图）。

选择生成类型：主图、场景图、详情页、模特图、带货视频。

调用生成引擎（BYOK），经参考图机制保持商品主体一致。

结果写入素材库并关联商品。

## 6.5 一键铺货（对标聚水潭 / 妙手）

图 10 一键铺货流程

前置：目标店铺已授权，类目树与资质已同步。

选择商品：从商品库筛选、采集结果或表格导入。

选择目标店铺：可多选，支持按店群分组批量选择。

配置铺货策略：

类目映射：自动匹配目标类目树，人工确认。

标题规则：B 端词转 C 端场景词，前后缀与关键词库。

素材处理：去重、尺寸、主图规格。

价格公式：供货价 + 快递 + 平台佣金 + 预期利润 → 建议售价。

SKU 与库存映射：规格对应、库存规则、预售。

上架节奏：每日条数、分时上架。

适配与合规预检：类目、标题、主图、价格四维风险点，叠加违禁词、侵权、重复铺货检测。

提交任务：立即或定时，进入任务中心。

结果回执与重试：记录每个商品在目标店铺的结果；失败按原因提示修改后重试。

## 6.6 批量改价

图 11 批量改价流程

选择作用对象：商品库源价或指定店铺已上架商品。

选择/编辑改价规则：固定加价、百分比、尾数规则、公式、区间夹取。

预览改价结果，确认后创建 priceAdjust 任务。

走目标平台改价接口，按限流执行，记录改价历史。

## 6.7 批量上下架

选择商品与目标店铺，批量提交上架/下架任务，记录结果。

## 6.8 定时与分时上架

定时：任务在指定时间执行（mode=at）。

分时：按 Pacing 在时间窗内分批上架，避免集中发布（mode=recurring + window）。

## 6.9 店群聚合

图 12 店群聚合与批量作业

把店铺分组为店群。

提供跨店商品与任务聚合视图。

对一组店铺批量执行铺货、改价、上下架。

## 6.10 合规检测

图 13 合规检测流程

违禁词检测：标题与详情命中词。

侵权检测：品牌词与疑似侵权素材提示。

重复铺货检测：与目标店铺既有商品比对。

水印残留检测。

命中高风险项阻止进入上架提交，并展示命中详情。

# 7. 任务与调度系统

## 7.1 任务类型与状态机

图 14 任务状态机

scheduled：定时任务待触发。

queued：已入队。

running：执行中。

paused：人工暂停。

succeeded：全部成功。

partial：部分成功（存在失败项，可重试）。

failed：整体失败。

## 7.2 任务模型

见 5.9。任务项粒度到「商品 × 店铺」，便于多店批量的独立回执与重试。

## 7.3 队列与并发

服务端任务队列 + Worker。

并发按平台限流配置，避免触发平台风控配额。

同商品同店铺的重复任务做幂等去重。

## 7.4 调度

定时任务由调度器在指定时间入队。

分时上架按 Pacing 在时间窗内分批入队，控制每分钟提交量。

## 7.5 失败重试与幂等

网络类错误自动退避重试；业务类错误不自动重试，等待人工修正。

重试仅针对失败项，不重复已成功项。

以远端 id 与商品店铺键做幂等判断。

## 7.6 任务中心 UI

列表展示任务类型、范围、进度、成功/失败数；详情展示失败项原因与重试入口；支持暂停与取消。

# 8. 接口设计

前缀：/dian/api/ecom/

| 接口 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /collect | POST | 提交采集任务 |
| /collect/{taskId} | GET | 采集进度 |
| /products | GET | 商品列表（筛选/分页） |
| /products/{id} | PATCH | 编辑商品 |
| /products/batch | POST | 批量编辑 |
| /assets/process | POST | 图片工坊批处理 |
| /generate | POST | 触发 AI 生成 |
| /publish/precheck | POST | 铺货预检（类目/标题/主图/价格/合规） |
| /publish | POST | 提交铺货任务 |
| /price/adjust | POST | 提交批量改价任务 |
| /listing/batch | POST | 批量上下架 |
| /compliance/check | POST | 合规检测 |
| /shops | GET/POST | 店铺列表与添加 |
| /shops/{id} | DELETE | 移除店铺 |
| /shops/auth | POST | 发起/回调授权 |
| /shop-groups | GET/POST | 店群分组 |
| /tasks | GET | 任务列表 |
| /tasks/{id} | GET | 任务详情 |
| /tasks/{id}/retry | POST | 失败项重试 |
| /tasks/{id}/pause | POST | 暂停 |

请求与响应遵循既有约定：同源、JSON、错误返回 {error, code}。

示例（铺货预检响应）：

{

"verdict": "warn",

"items": [

{ "productId": "p1001", "dimension": "category", "level": "pass", "message": "类目匹配" },

{ "productId": "p1001", "dimension": "title", "level": "warn", "message": "标题含B端词：厂家直供" },

{ "productId": "p1002", "dimension": "price", "level": "pass", "message": "按公式生成售价 39.9" }

]

}

# 9. 前端设计

## 9.1 目录结构

src/drama/ecom/

├─ ecom.js            分区注册与导航

├─ ecom-css.js        样式

├─ ecom-home.js       首页

├─ ecom-collect.js    采集下载

├─ ecom-products.js   商品库与素材库

├─ ecom-image.js      图片工坊

├─ ecom-ai.js         AI 创作

├─ ecom-publish.js    搬家铺货（含一键铺货向导）

├─ ecom-compliance.js 合规检测

├─ ecom-shops.js      店铺与授权

└─ ecom-tasks.js      任务中心

## 9.2 视图与组件

沿用小龙虾外壳与组件样式（按钮、卡片、面板、表格），保持视觉一致。一键铺货采用分步向导组件，步骤状态在本地维护，提交后由任务中心接管。

## 9.3 状态管理

每个视图维护本地状态（筛选、选择、分页）。

任务与商品数据以服务端为准，前端做缓存与轮询刷新。

跨视图共享的选择集（商品/店铺）通过分区级 store 维护。

## 9.4 样式与交互

命名沿用 ecom- 前缀，避免与短剧样式冲突。

批量操作提供全选、反选、按条件选择。

长任务展示进度条与可取消入口。

# 10. 安全与合规

平台对接以官方开放接口与店铺授权为前提，遵循各平台开放平台规则。

店铺授权凭证仅存服务端，加密保存，不进入前端存储与代码仓库。

去水印能力仅用于用户拥有版权的素材，界面明确标注适用前提。

铺货前执行违禁词、侵权与重复铺货检测，高风险项阻止提交。

采集数据携带来源与时间，便于追溯。

逐平台确认类目准入、品牌授权与素材版权要求。

# 11. 非功能需求

| 维度 | 要求 |
| --- | --- |
| 性能 | 单批几百商品的铺货任务可稳定执行；列表分页加载 |
| 可用性 | 授权失效、限流、网络异常均有明确提示与恢复路径 |
| 可维护性 | 新增平台只加适配器；业务编排与平台差异解耦 |
| 可观测性 | 任务日志、失败原因、请求耗时可用于排查 |
| 数据一致性 | 任务项幂等；重复提交不重复上架 |

# 12. 分期路线与第一期工作分解

## 12.1 分期路线

图 15 分期路线

| 阶段 | 内容 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 第一期 MVP | 电商分区骨架、任务中心、适配器框架、1688 采集、抖音小店铺货、商品库与素材库、一键铺货向导、图片工坊基础、批量改价 | 跑通「采集 → 铺货」单平台闭环 |
| 第二期 | 淘宝/拼多多源采集、淘宝/拼多多/快手指向铺货、合规检测、AI 创作接入 | 多平台覆盖与素材提质 |
| 第三期 | 跨境 TikTok Shop、店群聚合增强、定时与分时、经营与竞品数据 | 规模化运营 |

## 12.2 第一期工作分解

电商分区骨架：视图注册、导航、样式、与短剧分区切换。

后端基础：任务模型、队列、调度器、数据表（商品/素材/任务/店铺/规则）。

适配器框架：注册表、凭证管理、限流、错误归一化、mock 契约。

源适配器：1688 采集（单商品 + 整店）。

目标适配器：抖音小店铺货（类目树、字段映射、发布、改价、上下架）。

商品库与素材库：数据与界面。

一键铺货向导：策略配置、预检、提交、结果。

图片工坊：去重、尺寸、平台规格预设。

批量改价：规则、预览、执行。

测试：契约 mock、接口单测、jsdom 端到端。

# 13. 测试策略

前端逻辑：node --test 覆盖视图逻辑与适配器消费契约。

端到端：沿用 tests/drama-e2e.js 的 jsdom 方式，覆盖「采集 → 铺货」主链。

后端：python3 -m unittest discover -s gate 覆盖接口、任务状态机与限流。

适配器：以可注入 mock 验证统一契约，保证新增平台只加实现。

合规：构造违禁词、重复铺货、缺字段样例，验证拦截与提示。

# 14. 风险与对策

| 风险 | 对策 |
| --- | --- |
| 平台应用审核与权限点申请耗时 | 第一期先打通一个平台的完整闭环，验证框架 |
| 平台接口限流与配额 | 队列按平台限流，分时上架控制提交量 |
| 类目与资质要求差异大 | 同步类目树与资质，预检阶段拦截缺失项 |
| 授权过期导致批量失败 | 提前刷新 token，失败任务可整体重试 |
| 平台规则变化 | 适配器隔离差异，单平台升级不影响其他平台 |
| 素材版权风险 | 合规检测与来源标注，去水印限定自有素材 |

# 15. 参考资料

[^1]: (Website) - 甩手网 / 甩手掌柜系列功能说明  https://m.cifnews.com/tag/shuaishou

[^2]: (Website) - 癞蛤蟆电商工具箱功能说明  https://soft.china.com/software/1202313.html

[^3]: (Website) - 快手服务市场上货搬家类工具功能（牛牛搬家、妙手、智淘分销、聚水潭极速上货等）  https://fuwu.kwaixiaodian.com/new/list

[^4]: (Website) - 聚水潭 ERP 官网功能与多平台对接说明  https://web-jushuitan.com.cn/

[^5]: (Website) - 一键铺货操作流程（妙手：绑定授权、价格公式、采集、四维适配、发布重试）  http://www.dzwww.com/xinwen/jishixinwen/202609/t20260910_18102849.htm

[^6]: (Filename) - src/drama/project.js  src/drama/project.js，资产与项目数据模型

[^7]: (Filename) - src/drama/config.js  src/drama/config.js，生成适配器配置

[^8]: (Filename) - src/drama/skill.js  src/drama/skill.js，技能流水线与执行引擎

[^9]: (Filename) - gate/server.py  gate/server.py，后端接口与资产通道